## Slide 1
csdn可视化项目中期汇报
汇报人：刘畅
第一组

## Slide 2
前言
CSDN数据可视化是一个由CSDN内部发起，但完全以开源方式运作的项目，该项目将以开放+新开源的形态去运作。
开放：我们将脱敏开放CSDN的内部数据，比如：用户原力值、省/城市原力总分、作者粉丝分布、创作动态等各种数据来支持项目发展。
新开源：我们在这个过程中将直面开源商业化，探索项目商业化的可能性，我们计划将该项目的绝大多数甚至全部商业收入分享给所有开源贡献者。

## Slide 3
目录
CONTENT
项目背景简介
01
技术研发进度
02
存在不足与改进
03
下个月的计划
04

## Slide 4
项目背景简介
PART 01

## Slide 5
项目背景简介
项目目标
通过开源和社区项目，让 CSDN 有 “每天值得看” 的独特数据可视化， 成为中国第一名的真实 IT 数据展示平台。

## Slide 6
目前已有功能
1通过中国地图展示各省技术贡献热度值；（暂定：计算各地区TOP1000原力值总分）
2在地图上可展示各区域原力分TOP1头像；（点击可进入主页）
3点击省份可展示该区域内创作者原力分TOP100；
原力排名
1.通过中国地图展示各省用户铁粉总数；（暂定：计算各地区TOP1000铁粉总分）
2.点击省份可展示该区域内创作者原力分TOP100（点击用户可进入首页）；
铁粉排名
点即可进入项目仓库，了解整个项目，参与项目
参与项目

## Slide 7
需求：显示 ”和我最像的用户“
CSDN 有百万的活跃博主，活跃在几百个城市里。 他们有很多特性选择一个用户（例如自己），显示在所有其他城市中， 和当前用户最相似的用户 （但是两人还不是粉丝关系）。
点击后就可以加关注。
需求：显示每个城市的 “技术兴趣”
我们知道： 城市有用户，用户有技术兴趣。 那么，一个城市所有用户的技术兴趣 （标签）的 top 5 是什么呢？ 希望能用漂亮的 UI 展现出来。
新需求： 希望可以看到某个城市的新内容不断冒出来
1）选择一个城市
2）在这个城市的用户产生的所有博客/问答/帖子... 都慢慢从下往上升起
初步认领任务

## Slide 8
技术研发进展
PART 02
PLEASE INSERT YOUR TEXT HERE

## Slide 9
本月工作完成情况
城市技术兴趣界面基本完成，只缺少数据

## Slide 11
开源社区建设
PART 03

## Slide 12
项目仓库
仓库地址
在开发过程中，我们将源项目的仓库fork至一位同学的个人仓库，作为我们整个项目的仓库，初步预计在此项目仓库中全部开发完毕并且测试通过之后再向主项目提交pr。
https://gitcode.net/m0_57103214/csdn-datav

## Slide 13
版本控制
项目中我们完全使用git进行版本控制，组员不断向项目仓库提交，同时保持更新项目。
代码编辑
我们使用了github上的代码补全软件copilot加快代码编辑的效率
项目文档
本次使用gitcode自带的项目文档工具wiki
开源工具的使用
dev
可能在项目完成之后使用CI/CD工具

## Slide 14
与上游开源社区的互动
01
02
03
fork
在最初是fork了上游仓库，并且不断保持更新
pr
目前由于开发工作尚未完成，所以暂未提交pr
issue
本次开发的需求均从上有仓库issue中提炼

## Slide 15
主要问题总结
PART 04

## Slide 16
本地配置环境
页面跳转
由于部分数据接口为csdn的接口，需要在本地更改host文件，而且本地的python和visual studio版本需要对应。l
最初页面跳转需要手动刷新才可以实现，后来经过与csdn人员的沟通，修改了代码中的部分问题。
后端数据不足
可能还需要与csdn人员沟通获取更多api。
问题汇总

## Slide 17
后续工作计划
PART 05

## Slide 18
01
02
03
十一月
预计月底完成三个页面的所有功能
十二月第二周
提交pr，关闭issue，完成项目。
十二月第一周
在十二月第一周进行测试并且与csdn人员沟通改进界面。
后续工作计划

## Slide 19
01
02
03
页面完善
完善页面布局，合理展示数据
整体结构完善
将多个页面之间的关系进行完善，实现丝滑的功能跳转。
数据组织
通过更多的api获取更多数据，并且对数据进行组织，实现排名，用户分析等功能
主要工作内容

## Slide 20
谢谢观看
THANKS FOR WATCHING
汇报人：刘畅